南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目第三方系统测评

比

选

文

件

比选发起人：南宁轨道交通集团有限责任公司

编制时间：    年     月     日

目  录

第一章  比选须知	3

一、总   则	5

二、比选文件	6

三、申请比选报价说明	6

四、比选申请文件的编制	6

五、比选申请文件的递交	9

六、评   审	9

七、授予合同	12

第二章  用户需求说明书	14

一、项目背景和目标	14

二、测评内容及要求	14

三、项目组织实施质量保障	17

四、项目交付成果	18

五、验收标准	19

第三章  比选申请文件（格式）	21

一、资格审查部分	22

二、技术部分	31

三、价格部分	36

第四章  评分细则	39

一、评审方式	39

二、评比办法：综合评分办法	39

三、资质部分评分细则（30分）	40

四、技术部分评分细则（40分）	41

五、价格部分评分细则（30分）	42

六、总分	42

第五章  合同条款	43

一、合同协议书	43

二、合同条款	46

三、附件	59

# 第一章  比选须知

- 前附表

| 项号 | 名称 | 内 容 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目第三方系统测评 |
| 2 | 项目地点 | 广西南宁市 |
| 3 | 项目内容 | 依据《GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》等相关要求，对南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目提供第三方系统测评。详细内容见本比选文件中的“用户需求说明书”。 |
| 4 | 工期要求 | 南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目划分为多个标段，第三方系统测评工作须在各标段信息系统建设期间开展，并在试运行期间完成。 |
| 5 | 比选控制价 | 人民币46.74万元 |
| 6 | 比选申请人资质和合格条件要求 | 1、具有国内独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效法人营业执照或事业单位管理部门核发的事业单位法人证书。具有省级以上（含省级）计量认证管理部门颁发的CMA证书（认证范围包含软件测试或软件产品）。须提供证书复印件，属换证期的需发证部门出具证明，加盖单位公章，否则无效。 2、比选申请人2014年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成至少一项中华人民共和国境内（不含香港、澳门及台湾地区）合同金额在人民币20万元以上的第三方系统测评项目业绩（以合同复印件为准）。 3、比选申请人须具有良好的经营状况和财务资信状况，并确保没有处于被责令停业、财产被接管或冻结、破产的状态，2014年度—2016年度未出现连续三年亏损。 4、本次比选不接受联合体报价，母、子公司只允许其中一家参与比选申请；同一法人代表，只接受一家参与比选申请。 |
| 7 | 申请比选报价 | 比选申请人必须对比选项目中的所有内容作完整唯一的报价。 |
| 8 | 比选有效期 | 90天（从比选申请文件递交截止之日算起） |
| 9 | 比选申请文件份数 | 纸质版一式五份，其中正本一份、副本四份（中选后提交电子版） |
| 10 | 比选申请文件递交时间及地点 | 时间：2018 年 2 月 6 日北京时间下 午15:00至 15:30 地点：广西南宁市云景路69号南宁轨道交通集团有限责任公司 A2楼105号会议室 （联系人：周工/袁工，联系电话：0771-2338553/18977142639） |
| 11 | 比选保证金 | 1）缴纳方式：以银行转账的方式必须从比选申请人的公司基本账户转出； 2）缴纳金额：人民币 9，000 元（ 大写玖仟元整）； 3）缴纳时间：比选申请文件递交截止时间前一天； 4）确认方式：以比选发起人财务出具的收款证明或银行转账回执为准 |
| 12 | 履约保证金 | 中选单位的比选保证金自动转成履约保证金。 |
| 13 | 比选时间及地点 | 时间： 2018年 2 月 6 日北京时间 下 午15:30 地点：广西南宁市云景路69号南宁轨道交通集团有限责任公司 A2楼105号会议室 |
| 14 | 比选文件答疑 | 1、提出问题的截止时间：2018 年 1 月 26 日 12:00时前 2、提出问题的方式：书面（加盖单位公章）为准 3、书面澄清的时间： 2018 年 2 月 1 日18:00 时前 |
| 15 | 评比办法 | 综合评分法 |

## 一、总   则

### 1. 项目说明

1.1本项目主要是对南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目的多个信息管理系统及软件产品进行第三方系统测评服务。南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目分多个标段进行，测评工作须在各标段系统试运行阶段开展并完成。其余内容见比选须知前附表（以下称“前附表”）所述。

1.2 定义

1.2.1 “比选发起人”是指通过比选采购货物或服务的法人或其他组织，是相应采购项目的产权所有者，负责本项目的合同签订。

1.2.2 “比选申请人”指响应该比选符合资格条件并参加投标竞争的法人或其他组织。

1.2.3 “日”、“天”指公历自然日。

1.2.4 “合同”：指由本次比选所产生的合同或合约文件。

1.2.5 “比选文件”：指由比选发起人发出的本文件，包括全部章节、附件及修改补充文件，比选文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对比选文件内容的理解和解释。

1.2.6 “比选申请文件”：指比选申请人根据本比选文件向比选发起人提交的全部文件。

1.3 上述项目按照国家有关的法律、法规作为依据，现通过公开比选来择优选定本项目的实施单位。

1.4 不论响应结果如何，比选申请人的响应文件均不退回。

1.5 比选申请人不允许有挂靠或转包的行为，比选发起人或评审委员会在任何时候发现比选申请人是挂靠或转包的，其响应将被拒绝，签订合同的，中止合同。比选申请人对由此造成的后果承担所有责任。

### 2. 资格与合格条件的要求

2.1 比选申请人必须满足前附表第6项相应的资质及要求。

### 3. 申请比选费用

3.1 比选申请人应承担其编制文件与递交文件所涉及的一切费用。无论评审结果如何，比选发起人对上述费用不承担任何责任。

## 二、比选文件

### 4. 比选文件的组成

4.1 比选文件包括比选须知、用户需求说明书、评分细则、合同条款（格式）等。

### 5. 比选文件的解释

5.1 比选申请人应仔细阅读比选文件的全部内容。如有疑问，应在比选文件第一章前附表规定的时间内以书面形式（加盖单位公章）通知比选发起人，要求比选发起人对比选文件予以澄清。

5.2 在前附表规定的时间内，比选发起人将对所有比选申请人提出问题予以书面澄清回复。

### 6. 比选文件的修改

6.1 比选发起人将答疑及修改内容在前附表规定的时间内以书面的形式发给比选申请人，补充通知作为比选文件的组成部分，对比选申请人起约束作用。

## 三、申请比选报价说明

### 7. 申请比选报价

7.1 本项目的比选范围为用户需求说明书规定的全部货物及服务范围，并以比选申请人提交的比选报价中的单价和合价为基础。本项目比选报价采用的币种为人民币。

7.2 比选申请人对项目的各项报价必须以比选文件资料为依据；比选报价必须与比选技术实施方案相对应。

7.3 包括项目详细报价，工程量清单，并给出各种项目费用的计算依据。比选申请人的报价包含为完成本项目工作内容所发生的全部费用，总价包干。

7.4 本项目设比选控制价，低于或等于比选控制价的比选报价方为有效报价，比选控制价见本须知前附表第5项。

## 四、比选申请文件的编制

### 8. 比选申请文件编写注意事项

8.1 比选申请人应认真阅读比选文件，按照比选文件的要求编制比选申请文件。如果没有按照比选文件要求提交比选申请文件，或没有对比选文件提出的实质性要求和条件作出响应，可能导致该比选申请文件被拒绝。

8.2 比选文件提出的实质性要求和条件是指本比选项目所涉及的价格、服务及其它要求、合同条款等内容。

8.3 比选申请人的比选申请文件以及所有来往函电统一使用中文(特别规定除外)。

8.4 比选申请文件中使用的计量单位除比选文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8.5 比选申请文件必须装订成册，不允许以活页夹等形式封装。

8.6 比选申请文件的所有组成部分均须加盖单位公章或骑缝章。

### 9. 比选申请文件的组成

9.1 比选申请文件由比选申请人资格审查部分、技术部分、价格部分三部分组成。

9.2 资格审查部分主要包括下列内容：

（1）诚信声明。

（2）法定代表人资格证明书（原件）。

（3）比选申请文件签署授权委托书（原件）。

（4）营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件（加盖单位公章，原件备查）。

（5）组织机构代码证复印件（加盖单位公章，原件备查。如营业执照为“三证合一”的新证，或已提供事业单位法人证书的，可不提供此项）。

（6）由注册会计师事务所或国家财政部出具的比选申请人2014年度-2016年度年财务审计报表或财务决算表。

（7）项目组成员清单。

（8）比选申请人业绩清单。

（9）比选申请函。

（10）其他要求提供的证明材料

9.3 技术部分主要包括下列内容：

（1）服务承诺书（加盖单位公章）。

（2）技术实施方案（由比选申请人对本项目服务要求的理解自行设计）。

（3）比选申请人认为有必要提供的其他有关材料。

9.4 价格部分主要包括下列内容：

（1）报价表。

9.5 比选申请人按照比选发起人提供的比选申请文件格式和顺序另行编制比选申请文件，但表格可以按同样格式扩展。

### 10. 比选有效期

10.1 比选申请文件在本须知前附表规定的第8项所述时间内有效。

10.2 在原定递交文件有效期满之前，如果出现特殊情况，比选发起人可以书面形式向比选申请人提出延长递交文件有效期的要求。比选申请人须以书面形式予以答复。同意延长递交文件有效期的比选申请人不允许修改其比选申请文件。在延长的比选有效期内，第一章第二部分第6条仍然适用。

### 11. 比选保证金

11.1 比选保证金的金额：玖千元整（人民币  9,000 元）

11.2 比选保证金缴纳方式：通过银行转账方式存入比选发起人以下专用账户，（转账结束后，请与我公司联系领取收据，仅限工作日。联系人：肖潇 联系电话：0771-2778161 ）

开户行：建行南宁市青山路支行

户  名：南宁轨道交通集团有限责任公司

帐  号：4500 1604 5560 5070 2020

11.3 提交时间：比选申请文件递交截止时间前一天。

11.4 退还时间：中选人比选保证金自动转成履约保证金，比选发起人与中选单位签订书面合同后15天内，向未中选的比选申请人无息退还比选保证金。

11.5 比选申请人在缴纳比选保证金时，须在付款信息上注明参选项目名称、项目编号及用途等信息。

11.6 对不按本比选文件规定时间或方式缴纳足额比选保证金的比选申请人，比选发起人有权拒绝其参与本次比选。

11.7 确认方式：以比选发起人财务出具的收款证明或银行转账回执为准。

11.8 比选申请人如有下列情况之一的，将不退还比选保证金：

（1）比选申请人在比选有效期内撤回比选申请文件；

（2）中选人未能在规定期限内签署合同协议；

（3）中选人放弃中标资格。

### 12. 比选答疑

12.1 比选发起人向比选申请人提供的有关本项目现场的资料和数据，是比选发起人现有的能为比选申请人所利用的资料。比选发起人对比选申请人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12.2 比选申请人提出的与比选有关的任何问题均应在前附表规定时间内，以书面形式（加盖单位公章）通知比选发起人，其他方式无效。比选发起人将以书面形式通过“比选补遗文件”的形式予以答复。

12.3 比选补遗文件包括所有问题和答复，比选发起人将在前附表规定的时间内以书面的形式发给比选申请人，但不指明澄清问题的来源，比选申请人收到后应以书面形式（加盖单位公章）通知比选发起人，确认已收到该比选补遗文件。

### 13. 比选申请文件的份数和签署

13.1 比选申请人按第一章第四部分第9条及比选文件其它的规定，编制一份比选申请文件“正本”和前附表第9项所述份数的“副本”，并标明“比选申请文件正本”和“比选申请文件副本”。比选申请文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.2 比选申请文件正本与副本均应使用不能擦去的黑色墨水打印或书写，并装订成册，由比选申请人的法定代表人或授权委托代理人亲自签署和加盖印鉴，并加盖单位公章。

13.3 全套比选申请文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据比选发起人指示进行的；或者是比选申请人造成的必须修改的错误，但修改处应由比选申请文件签字人签字证明，否则修改无效。

## 五、比选申请文件的递交

### 14. 比选申请文件的密封与标志

14.1 比选申请文件装订要求：比选申请文件中资格审查部分、技术部分、价格部分分开装订。

14.2 比选申请文件的价格部分单独包封；资格审查部分、技术部分分别密封在两个内层比选文件密封袋中，再密封在同一个外层比选申请文件密封袋中。

14.3 内层和外层包封都应加盖单位公章，若外层包封没有加盖公章或破损严重，有可能导致比选发起人拒收。

### 15. 递交比选申请文件截止日期

15.1 比选申请人应在前附表第10项规定的日期和时间之前将比选申请文件递交至前附表第10项所述的单位和地址。

15.2 比选发起人可以以补充通知方式，酌情延长递交比选申请文件的截止日期。在上述情况下，比选发起人与比选申请人在比选截止日期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的递交文件截止日期。

15.3 凡没有以补充方式获得酌情延长递交文件截止日期的比选申请人，比选发起人将拒收在递交文件截止日期以后送到的比选申请文件。

## 六、评   审

### 16. 评审程序

16.1 比选发起人将于前附表第11项规定的时间和地点举行评审会议，参加评审的比选申请人的法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席评审会议，并携带有效证明材料前往，以证实其身份。如比选申请人的法定代表人或授权代理人未能在前附表第11项所述的时间出席并证明其身份，将视同其认可本次评审过程。

16.2 本项目的评审委员会由南宁轨道交通集团有限责任公司委派5名具备相关工作经验的专家组成专家评审委员会，并委派1名评审主持和1名记录员共同对比选申请文件按照评审标准的规定进行审查。

16.3 评审委员会成员应当独立、客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；评审委员会成员应对整个评审活动保密。

16.4 由集团合约法规部人员作为评审会议主持人。

16.5 评审委员会成员不得在比选期间私下接触参与比选的参选人员，不得接受参选人或相关人员的任何馈赠，不得参加参选人以任何形式组织的宴请、娱乐、旅游等活动，不得透露与评审工作有关的内容情况。比选发起人应当对参选人报送的文件内容保密，比选发起人及参与者不得泄露。如果参加竞争的参选人试图采用不正当手段对评委施加影响，取消其比选资格。

16.6 严禁任何单位和个人以任何形式操纵或干预评比过程和评比结果。

16.7 评审会议程序：

（1）比选申请人的法定代表人或授权委托代理人应签名报到，并验证法定代表人资格证明书、授权委托书及有效身份证明，由主持人宣布评审会议开始，介绍到会人员。

（2）评审小组确认文件是否密封，文件外包装签署是否正确，比选申请人及检验人员对其结果签字确认。

（3）评审小组启封比选申请文件的资格审查部分，并检验比选申请人提交的诚信声明、营业执照副本或事业单位法人证书、组织机构代码证、业绩证明等材料，报送评委进行资格审查和初步评审。

（4） 由主持人当众宣布核查结果，并宣读有效比选的比选申请人名称以及比选发起人认为需要的其他内容。

（5）评审小组启封通过资格审查的比选申请文件的技术部分、价格部分。

（6）在评审过程中业主人员做比选记录，评审委员、监督人、记录人等有关人员在比选记录表上签字确认，主持人宣读比选结果。

（7）评审结束。

### 17. 评审规则

17.1 本比选项目的预算控制价为：人民币46.74万元。当比选申请人报价超过预算控制价时，比选申请文件无效；当有效报价只有2家比选申请人时，由评审委员会通过投票方式以少数服从多数的原则确认本次比选是否具有竞争性，如具有竞争性，则本次比选继续，否则，将宣布本次比选无效；当有效报价只剩1家比选申请人时，本次比选无效。

17.2 在比选过程中，评审委员会要求比选申请人按签到顺序，由比选申请人向评委阐述南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目第三方系统测评技术实施方案，其中一家比选申请人阐述时，其他比选申请人必须回避, 每个比选申请人方案阐述原则上不超过15分钟。

17.3 评审过程的保密性。评审委员会成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对比选申请文件的评审和比较、中选、候选供应商的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

17.4 比选申请人在评审过程中所进行的力图影响评审公正性的活动，可能导致其中选无效。

17.5 比选申请文件的澄清或说明

（1）评审时评审委员会将以书面形式要求比选申请人就其比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误等的内容予以澄清或说明。

（2）比选申请人对要求澄清或说明的内容应在评审委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有法定代表人或其委托代理人的签名或盖公章。

（3）比选申请人的澄清或说明函作为比选申请文件的组成部分。

（4）比选申请人对比选申请文件的澄清或说明不得超出比选申请文件的范围或改变比选的实质内容。

### 18. 评审保密

18.1 评审全过程内容和比选申请文件的评审结果，不得向比选申请人和与该过程无关的其他单位和个人泄露。

18.2 比选申请人对比选发起人和评委施加任何有影响的行为，都将被取消比选资格。

### 19. 比选申请文件评审

19.1 比选申请人资格审查

只有通过资格审查才能进入详评。所要提供的材料见第一章第四部分第9.2条内容，资格审查资料有任何一项不合格者其资格审查视为不通过。

19.2 比选申请文件的评价与比较

对比选申请文件进行符合性鉴定。比选申请文件应实质上响应比选文件的要求，应与比选文件所有条款、条件和规定，无明显差异或保留。评审委员会对实质上不响应比选文件要求的比选予以拒绝。并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的比选文件。

19.3 比选申请人或其比选申请文件有下列情况之一者，其比选申请文件将视为无效或作废处理：

（1）比选申请人的法定代表人或授权委托代理人未按时参加评审会议的。

（2）比选申请文件未按照第一章第五部分第13条的要求装订、密封和标记的。

（3）本比选文件第一章第四部分第9条规定的比选申请文件有关内容未按本比选文件第一章第五部分第13条规定加盖比选申请人印章、未经法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章的；

（4）由授权委托代理人签字或盖章，但未随比选申请文件一起提交有效的“授权委托书”原件的。

（5）比选申请文件的关键内容字迹模糊、辩认不清的。

（6）不按本比选文件第一章第四部分第9条内容提供资料的。

（7）比选申请文件内容不真实的。

（8）比选申请文件实质上没有完全响应比选文件的要求的。

19.4 评分细则

详见第四章“评分细则”。

19.5 确定中选人

19.5.1比选采用综合评分办法，就比选申请单位提交比选文件分别进行评分比选，评比小组按综合总得分高低，由评委会推荐总得分排名第一的比选申请人为第一中选人。

19.5.2 如果有2个或2个以上的比选申请人综合总得分相同，则技术部分得分较高的排名靠前，如技术部分得分也相同，则价格部分（报价）得分较高的排名靠前；如价格部分（报价）得分也相同，则由评委会组长采用随机抽取的方式确定。

19.5.3 如第一中选人因不可抗力或者自身原因不能履行本合同的，比选发起人可以从后续排名中选候选人中依次向上递补确定中选人或重新比选确定中选人。

### 20. 评审结果公示

20.1 在评审结束经比选发起人确认后，将以中选公告、书面或电话形式通知各比选申请人评审结果。

20.2 比选申请人如对评审结果有异议，在接到评审结果或中选公告后三天内，可以书面形式向比选发起人提出质疑。比选发起人应在收到比选申请人的书面质疑后五个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 七、授予合同

### 21. 中选通知书

21.1 在发布中选公告的同时，比选发起人将向中选人发出中选通知书。

21.2 比选发起人无义务向落选的比选申请人解释落选原因和退还比选申请文件。

21.3 中选通知书为合同的组成部分。

### 22. 合同协议书的签署

22.1中选人收到中选通知书后七日内，中选单位法定代表人或授权代理人与采购人联系办理合同签订事宜。若逾期采购人有权取消其中选资格，并选择评审排名次之的比选申请人为本项目中选人；中选的比选申请人若因自己的原因不能履约签订合同，比选发起人将取消其中选资格并且列为不诚信单位，比选保证金不予退还，并在后续排名中选候选人中依次向上递补确定中选人或重新比选确定中选人。

22.2 合同备案应提供以下资料：

22.2.1 合同。

22.2.2 中选通知书。

22.2.3 项目资料表。

22.2.4 报价表。

22.2.5 答疑。

第二章  用户需求说明书

## 一、项目背景和目标

### 项目背景

南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目（以下简称“一期项目”）具有工程资金投入大、工程项目多、项目跨度时间长、技术性复杂等特点，为保障一期项目的多个信息管理系统及软件产品能严格达到工程质量验收要求，在一期项目正式验收前，委托具有相应资质的第三方机构对一期项目的多个信息管理系统及软件产品开展软件测评工作。测评工作涉及一期项目的三个标段，标段一：《南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目工程项目管理等若干软件开发及配套设备采购》、标段二：《南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目地铁保护管理系统采购》、标段三：《南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目财务管理、资金管理、全面预算管理等系统》，其中标段一、标段二已开始建设实施，标段三尚处于招标筹备中。

### 项目目标

依据《GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》等相关要求，为南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目的多个信息管理系统及软件产品提供验收测评服务。通过实施第三方系统测评，利用系统、全面、科学的测评技术及工具对系统进行测评，及时发现和找出系统中未满足系统设计的需求，或影响使用的开发设计缺陷，为被测评系统出具独立、客观、公正、定量地分析评估和报告及全面的整改意见，为项目验收提供科学依据，同时，本次项目测评服务也为公司后期信息化二期、三期、四期项目的第三方系统测评提供经验借鉴。

## 二、测评内容及要求

### 3. 测评依据标准

- 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016；

- 《软件工程 产品质量 第1部分:质量模型》GB/T 16260.1-2006；

- 《软件工程 产品质量 第2部分:外部度量》GB/T 16260.2-2006；

- 《软件工程 产品质量 第3部分:内部度量》GB/T 16260.3-2006；

- 《软件工程 产品质量 第4部分:使用质量的度量》GB/T 16260.4-2006；

- 《计算机软件测试规范》GB/T 15532-2008；

- 《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006；

- 受测项目信息管理系统或软件产品的相关文档，包括项目需求说明书、系统设计方案和用户操作手册等。

### 4. 测评范围

本项目测评范围包括南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目的三个标段的所有信息管理系统及软件产品。各标段测评范围如下：

标段一：《南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目工程项目管理等若干软件开发及配套设备采购》，该标段项目测评范围包括：工程项目管理系统、协同办公管理系统、人力资源管理系统、合同管理系统、紧急信息报送管理系统、物资管理系统、应用支撑系统等多个信息管理系统及软件产品。其中应用支撑系统包括个人应用门户（含门户网站、即时通、云盘等）、统一用户管理系统、GIS支撑系统、工作流管理系统、企业服务总线管理系统、移动应用开发平台、数字证书管理系统、云平台等。

标段二：《南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目地铁保护管理系统采购》，该标段项目测评范围包括：地铁保护管理系统。

标段三：《南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目财务管理、资金管理、全面预算管理等系统》，该标段项目测评范围包括：财务管控系统（包括财务管理、资金管理、全面预算管理等）。

本项目系统测评工作，比选申请人须根据上述三个标段的用户需求书以及每个标段完成的系统情况、不同的功能需求、业务侧重点编制相应的实施方案。

### 5. 测试内容

本次测评主要是为信息管理系统最终的验收提供质量检测保证，测评内容应至少涵盖系统的功能测试、性能测试、可靠性测试、易用性测试、可移植性测试、文档审查等方面内容。

测试内容具体描述如下：

- 功能测试：功能测试的目的是测试系统是否逐项满足了业务需求，屏幕显示及打印是否规范、准确等。测试要确保各标段的用户需求书中的功能均被实现，没有遗漏的情况发生。

- 性能测试：性能测试的主要目标是核实系统在所指定的事务或业务功能在正常的预期工作量、预期的峰值工作量下的性能，并能进一步找出系统设计上的瓶颈，以期改善系统性能，达到用户的需求。

- 可靠性测试：可靠性测试主要检查在业务规定的工作日期和时间系统是否能稳定运行，包括主机系统、操作系统、数据库的高可用特性，以及测试系统处理非法数据和屏蔽用户误操作、恶意操作的能力等。确认系统具有防止对程序或数据被非授权访问（故意或意外）的能力，主要包括用户口令、权限管理、日志记录、数据备份与恢复策略等。

- 易用性测试：主要是从最终使用者的角度，对系统界面风格一致性、友好性和可使用性等方面进行测试。

- 可移植性测试：重点检测系统的可安装性、平台适应性、易替换性等。

- 文档审查：重点检查所提交文档的完备性及与实际系统的符合性。

### 6. 测试要求

6.1 测试环境搭建，由于本测评项目涉及系统软件多、业务流程复杂、部署环境多样，在各标段软件项目即将上线试运行期，比选中选人应与软件承建方一起搭建测试平台或环境，尽可能模拟真实的业务环境。

6.2 功能性测试要求，通过黑盒测试方式，运用等价类划分法、边界值法等方法进行测试用例设计，对整个软件功能（包括采购的软件产品功能和定制开发的软件功能）进行全面测试。测试过程应按照受测软件的招标文件、合同和最终用户需求文档（如需求规格说明书）的设计要求，检测软件是否符合用户的业务逻辑规则。

6.3 性能测试中最少包含单点测试、压力测试等测试内容，基本指标应包含系统指标和资源指标。

其中系统指标须有：

- 并发用户数：某一物理时刻同时向系统提交请求的用户数。

- 在线用户数：某段时间内访问系统的用户数，这些用户并不一定同时向系统提交请求。

- 平均响应时间：系统处理事务的响应时间的平均值。对于系统快速响应类页面，一般响应时间为3秒左右。

- 事务成功率：性能测试中，定义事务用于度量一个或者多个业务流程的性能指标，如用户登录、保存订单、提交订单操作均可定义为事务，单位时间内系统可以成功完成多少个定义的事务。

- 超时错误率：主要指事务由于超时或系统内部其它错误导致失败占总事务的比率。

其中资源指标须有CPU使用率，内存利用率，硬盘I/O存储效率、吞吐量等指标。

6.4在性能测试的过程中还应验证系统是否能够达到用户提出的性能指标，是否符合用户文档中对系统设计时的性能关注点。在系统正常交互量及峰值交互量的情况下是否存在的性能瓶颈。

6.5自备专业级主流的负载性能测试工具，能满足6.3性能测试的内容及指标。测试工具须为正版授权，在比选时提供有效证明文件查验。

6.6 测试时必须保留原始测评记录，记录测评时间、内容、结果等，并有测评人员签字。

### 7.测试记录文档

测试的过程中，每一项的测试都应有详细的记录，当后续测试出现问题时，可查阅前期测试记录文档，分析原因，找出改进措施。测试记录文档的存在，保证了项目测试过程具有可追溯性。测试记录文档包括但不仅限于：

- 现场检测参与人员登记表

- 测试需求确认表

- 软件产品功能列表及功能检测表

- 现场检测记录表

- 性能测试记录表

- 用户文档完整性检测记录表及规范性检测表

## 三、项目组织实施质量保障

### 1. 项目实施人员保障

- 须设置1名项目经理，本科及以上学历毕业五年或以上，相关项目管理经验三年或以上。

- 须设置不少于4名软件测评人员，要求计算机或软件相关专业，本科及以上学历毕业三年或以上。

比选中选人须根据上述要求并结合自身公司的实际情况针对本项目组建实施团队，团队的成员及角色情况应附上具体说明（包含人员资质证明文件、证书及工作经验证明）；比选中选人须承诺组建的测评团队未经比选发起人许可，团队成员不允许变更。

本项目实施期间比选发起人可根据一期项目系统建设情况要求比选中选人项目组驻场办公。同时，根据一期项目建设需要，比选中选人须积极配合参加测评项目的设计联络、方案论证等会议。

### 2. 项目进度要求

由于南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目分多个标段进行系统建设，比选中选人应根据不同的标段制定相应的进度计划表及实施方案（须经比选发起人签字确认），主动向比选发起人跟进各标段项目进度；比选中选人在各标段系统试运行阶段（具体时间视标段项目进展情况而定），开展针对标段所建信息系统及软件产品的第三方系统测评工作；比选中选人对每个标段建设完成的信息系统及软件产品的测评次数应不少于2次，测试后若需整改应在3个工作日内出具整改意见，并有义务协助比选发起人（含监理方）督促软件承建方做好软件整改工作，待整改完毕后，重新回归测评工作，最终通过测评标志着第三方系统测评工作的完成。第三方系统测评提交检测报告时间应在受测系统试运行结束前的7个自然日内完成。本项目实施期间甲方可根据一期项目系统建设情况要求乙方项目组驻场办公。

比选中选人应根据自身情况向比选发起人提供测评进度控制措施的保证。

### 3. 风险承担

本测评项目具有系统较多，业务涉及方面广，部署环境复杂等特点，第三方测评机构对每标段系统进行测评前，须对测评过程中可能出现的风险进行充分的分析，编制风险预防及风险规避方案，尽可能降低风险。比选中选人须承诺对因自身原因导致本项目测评过程中出现的风险承担相应的责任。

本项目测评可能存在的风险，包括但不仅限于

- 由于比选中选人前期准备工作不足，如未做数据备份、软件备份等，测评过程中可能会导致数据丢失。

- 对系统进行性能压力测试时，未考虑到对当前现行系统运行造成的影响。

- 系统涉及到财务、预算、人力、合同等敏感信息系统，由于测评人员保密措施管理不当，导致敏感信息外泄。

- 测试过程中，由于项目资料不足、沟通问题或未对项目资料充分分析，对测试工作量的评估不够准确，可能导致测试进度跟不上计划。

- 由于受测项目的可测性差或是提供的测试环境不稳定、不完善等原因，可能影响测试进度和测试结果的准确性，存在测试环境风险。

- 其他风险。由于用户需求变更、系统功能模块改变、测试设计疏漏以及软件开发人员不能按时解决系统故障等原因造成的不可预测的风险。

## 四、项目交付成果

| 序号 | 所属标段 | 文件名称 | 数量(份) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段一：《南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目工程项目管理等若干软件开发及配套设备采购》 | 标段一项目整体检测报告 | 5 |
| 1.1 | 标段一：《南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目工程项目管理等若干软件开发及配套设备采购》 | 合同管理系统检测报告 | 5 |
| 1.2 | 标段一：《南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目工程项目管理等若干软件开发及配套设备采购》 | 人力资源管理系统检测报告 | 5 |
| 1.3 | 标段一：《南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目工程项目管理等若干软件开发及配套设备采购》 | 协同办公管理系统检测报告 | 5 |
| 1.4 | 标段一：《南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目工程项目管理等若干软件开发及配套设备采购》 | 紧急信息报送管理系统检测报告 | 5 |
| 1.5 | 标段一：《南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目工程项目管理等若干软件开发及配套设备采购》 | 工程项目管理系统检测报告 | 5 |
| 1.6 | 标段一：《南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目工程项目管理等若干软件开发及配套设备采购》 | 物资管理系统检测报告 | 5 |
| 1.7 | 标段一：《南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目工程项目管理等若干软件开发及配套设备采购》 | 应用支撑系统检测报告 | 5 |
| 2 | 标段二：《南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目地铁保护管理系统采购》 | 地铁保护管理系统检测报告 | 5 |
| 3 | 标段三：《南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目财务管理、资金管理、全面预算管理等系统》 | 财务管控系统检测报告 | 5 |

软件检测报告作为本项目最终的输出物，是对测评工作、测评结果进行综合描述及总结的评价性文档，对于报告的严谨性、公正性、科学性及文档性有较高的要求，第三方测评机构应承诺其出具的软件检测报告符合国家检测标准，具有真实性及法律有效性。

每个标段受测项目完成测评工作后，每个标段的每个信息管理系统或软件产品须单独出具检测报告，另外每个标段再出具整体检测报告。出具的每套检测报告共5份，其中纸质版检测报告4份，电子版测评报告1份，报告编排打印时不允许出现业主基本信息错误、错字、漏页、错页等情况。

各受测项目的检测报告内容包括但不仅限于：

- 测试计划文档；

- 测试方案；

- 测试用例设计；

- 阶段测试报告；

- 现场测试记录；

- 测试总体报告；

- 系统评估建议。

## 五、验收标准

因本项目测评范围涉及多个标段项目，且各标段项目建设实施进度差别较大，本项目验收可按标段分开进行。经第三方系统测评单个标段受测信息管理系统及软件产品均达到建设要求且比选中选人已按成果要求出具对应标段的所有检测报告，比选中选人可发起对应标段项目测评的验收申请，经比选发起人同意后，组织验收会议，以验收通过的报告作为付款依据；验收不通过的，根据验收会议的意见进行整改，直到验收通过为止。相关费用含在合同总价中。

每个标段测评结束后的文件归档，比选中选人须提交测试记录文档、测评整改意见、测试技术方案、组织实施方案、检测报告等一系列测评过程中产生的文档至比选发起人，比选发起人确认同意后方标识对应标段测评验收工作的完成。

所有标段的测评均验收通过，标志本项目最终验收完成。

# 第三章  比选申请文件（格式）

## 一、资格审查部分

南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目

第三方系统测评比选申请文件

资格审查部分

（正/副本）

比选申请人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话/传真：

地址：

年    月    日

目 录

1、诚信声明

2、法定代表人资格证明书（原件）

3、比选申请文件签署授权委托书（原件）

4、营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件（加盖单位公章）

5、组织机构代码证复印件（加盖单位公章。如营业执照为“三证合一”的新证，或已提供事业单位法人证书的，可不提供此项）

6、由注册会计师事务所或国家财政部出具的比选申请人2014年度-2016年度年财务审计报表或财务决算表。

7、具有省级以上（含省级）计量认证管理部门颁发的CMA证书（认证范围包含软件测试或软件产品，加盖单位公章，原件备查）

8、项目组成员清单（提供证明文件复印件加盖单位公章，原件备查）

- 比选申请人业绩清单

10、比选发起人财务出具的收款证明或银行转账回执（复印件加盖单位公章，原件备查）

11、比选申请函

诚信声明

本人       （法定代表人、身份证号码              ）郑重声明，本企业参加   南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目第三方系统测评    比选活动所提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的，同样我在此所作的声明也是真实有效的。并愿意对在比选过程中有关部门的调查结果承担责任。

本企业提交的所有比选申请资料如有不实，愿接受建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。

（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓    名：          性别：    年龄：       职务：

系          （比选申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：     （盖公章）

日  期：       年       月      日

授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）    系     （比选申请人名称）              的法定代表人，现授权委托      (比选申请人名称)                的   （姓名）  为我公司代理人，以本公司名义参加 南宁轨道交通集团有限责任公司 的南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目安全等级保护测评 比选活动。代理人在开标、评比、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以确认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：               性别：           年龄：

单  位：               部门：           职务：

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

比选申请人业绩清单

| 项目 名称 | 实施 起止时间 | 业主名称 | 项目 概况 | 合同总价 （万元） | 合同签署 时间 | 业主地址 | 业主联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：附比选申请人2014年1月1日至今（以合同签订时间为准）同类项目业绩证明材料（需提供项目合同复印件附后面并加盖公章）。

比选申请人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

本项目人员组成表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 拟在本项目中担任的职务 | 有何种资质证书（编号） | 学 历 | 专 业 | 工作年 限 | 类似工程业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

（1） 项目组成员需提供连续在单位购买3个月以上社保证明材料的复印件。以上材料附表格后面。

（2）须设置至少4名计算机相关专业工程师，要求提供证明材料复印件，原件备查。

（3）上表加盖比选申请人单位公章。

比选申请人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

比选申请函

致：南宁轨道交通集团有限责任公司

根据贵方提供的南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目第三方系统测评比选文件，我方正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表我方（比选申请人全称）参加贵方组织的有关比选活动，并提交下述文件。

一、资格审查文件正本一份，副本   份。

二、技术部份文件正本一份，副本   份。

三、价格部份文件正本一份，副本   份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、遵照国家相关法律、法规的规定，我单位经考察现场和研究上述比选文件的须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以总价人民币￥        元(大写：        )的价格（总价包干）按用户需求说明书要求提供服务。

2、我方同意在比选申请人须知规定的提交比选申请文件截止日期起遵循本比选文件，并在比选申请文件有效期满之前均具有约束力，并有可能中选。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府比选活动的比选申请人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加此项比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据比选文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核比选文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、同意应贵方要求提供与本比选项目有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的比选申请人为中选人的行为。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方保证比选发起人在中华人民共和国接受比选申请人提供的服务的任何一部分时，比选发起人免受第三方提出侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。我方报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

10、我方将严格遵守规定，比选申请人有下列情形之一的，处以合同金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵方比选活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中选、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他比选申请人的；

（3）与比选发起人、其他比选申请人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向比选发起人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、一旦我方中选，在接到中选通知书后，将按中选通知书和比选文件的要求及时签订合同协议书。我方保证在南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目各标段建设信息系统的上线试运行期间派遣人员至甲方完成实施南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目第三方系统测评的服务内容。

与比选有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：

比选申请人盖公章：

比选日期：

注：未按照本比选函的格式要求填写比选函的，将视为不满足合同文件要求，从而导致该比选申请人竞标无效。

## 二、技术部分

南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目第三方系统测评比选申请文件

技术部分

（＊本）

比选申请人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话/传真：

地址：

年    月    日

目 录

1、服务承诺书（加盖单位公章）

2、技术实施方案（由比选申请人对本项目服务要求的理解自行设计）

3、比选申请人认为有必要提供的其他有关材料

1、服务承诺

致：南宁轨道交通集团有限责任公司

本公司         （比选申请人名称）       参加了贵公司组织的南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目第三方系统测评的比选。我公司在此承诺：

一、如本项目中选，我方所提供的第三系统测评服务完全满足用户需求说明书的相关要求。

二、如本项目中选，我方将在南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目各标段建设信息系统的试运行阶段安排至少4名工程师至甲方实施第三方系统测评服务。

比选申请人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

2、技术实施方案

（比选项目技术标编制要求）

技术部分文档内容主要是比选申请人针对南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目第三方系统测评项目所提出的实施建议方案，内容须包括测评技术方案、组织实施方案等，文档格式由比选申请人自己制定。

3、比选申请人认为有必要提供的其他有关材料

（格式比选申请人自拟）

## 三、价格部分

南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目第三方系统测评比选申请文件

价格部分

（＊本）

比选申请人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话/传真：

地址：

年    月    日

目 录

1、报价表

一、报价表

比选申请人名称：

| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 总计 |  |  |  |  |  |

注：本项目的合同总价为含税固定价，已包括比选申请人履行本项目合同所必须的所有成本费用；包括但不仅限于办公、交通、人员、差旅、文件、税费、测试工具费用、给甲方培训的相关费用、其他管理费用以及比选申请人所需的合理利润。比选申请人的合同总价应已考虑了履行本项的所有市场风险，包括但不限于人力成本的增加、原材料的价格上涨、国家宏观调控、经济环境变化等因素。

法定代表人或其正式授权人签字并盖公章：

日 期

# 第四章  评分细则

## 一、评审方式

1.资格评审：评审小组对比选申请人的资格条件、比选申请文件的完整性和有效性、比选申请文件的有效期等方面进行审查。通过资格评审的比选申请文件进入资质、技术、价格评审。
    2. 资质、技术、价格评审：评审小组按照比选文件的要求，对比选申请文件的响应进行比较、打分。
    3.如比选申请文件中有含义不明确，对同类问题表达不一致，或有明显的文字、数字计算错误的，评审小组可要求比选申请人进行必要的澄清、说明或补正，并详细记录，但不得改变比选申请文件的实质内容。评审小组对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。如比选申请人拒绝接受澄清、说明或补正，该比选申请文件做无效处理。 
   4.价格评审应以报价口径范围一致的评审价为依据。评审价应在报价的基础上，按照下列约定的因素和方法进行计算（比选申请人如拒绝下述修正的，则属重大偏差，按无效报价处理）：
  4.1.如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
  4.2.当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价；
  4.3.当合价与总价不一致时，以总价为准，调整相关合价；
  4.4.评审期间不接受任何比选申请人主动提出的对单价、合价及总价的调整；
  4.5.其它未尽事宜，由评审小组审议确定；如意见不一致时，以记名方式投票并按照多数评审意见确定。

## 二、评比办法：综合评分办法

评比办法：依据综合评分法，本项目评分后推荐中标候选供应商，评标委员会按照得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，由评委抽签确定。如排名第一的比选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响比选结果的违法行为等情形，不符合比选条件的，比选发起人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

## 三、资质部分评分细则（30分）

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分标准与计分规则 | 分值(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 6 | 1.具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书得3分； | 0≤m≤6 |
|  |  |  | 2.具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）检验机构认可证书得3分； |  |
| 2 | 项目组成员 | 4 | 派驻本项目的项目经理具有以下资质任一项的得2分；同时具有两项及以上的，每多一项再得1分，最多得4分： 1.软件评测高级工程师证书（CCAT-全国信息化计算机应用技术资格认证）； 2.项目管理专业资格认证证书(PMP)； 3.信息系统项目管理工程师证书（计算机技术与软件专业技术高级资格）。 | 0≤m≤4 |
|  |  | 4 | 软件测评人员具有人社部 颁发的软件评测工程师或信息系统测评工程师证书的，每具有1个证书得 1分，最多得 4 分。（提供证明文件复印件加盖公章或原件）。 | 0≤m≤4 |
| 3 | 同类项目业绩 | 16 | 2014年1月1日至今（以合同签订时间为准）已完成的中华人民共和国境内（不含香港、澳门及台湾地区）软件或系统项目测评实施业绩。如合同金额>20万且<50万元，每个业绩得1分，最多得2分；投标人须提供项目合同复印件。 | 0≤m≤2 |
|  |  |  | 2014年1月1日至今（以合同签订时间为准）已完成的中华人民共和国境内（不含香港、澳门及台湾地区）软件或系统项目测评实施业绩。如合同金额≧50万且<100万元，每个业绩得2分，最多得4分；投标人须提供项目合同复印件。 | 0≤m≤4 |
|  |  |  | 2014年1月1日至今（以合同签订时间为准）已完成的中华人民共和国境内（不含香港、澳门及台湾地区）软件或系统项目测评实施业绩。如合同金额≥100万元人民币，每个业绩得4分，最多得8分。投标人须提供项目合同复印件。 | 0≤m≤8 |
|  |  |  | 如上述业绩为城市轨道交通行业业绩的，每个业绩再加1分，最多加2分。 | 0≤m≤2 |

## 四、技术部分评分细则（40分）

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分标准与计分规则 | 分值(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案对“用户需求说明书”测评内容及要求的满足程度 | 9 | 测试技术方案规范、科学合理、可操作性强、专业性强； | 6＜m≤9 |
|  |  |  | 测试技术方案结构合理，具有一定的可操作性及专业性； | 3＜m≤6 |
|  |  |  | 测试技术方案结构基本完整，专业性一般； | 0≤m≤3 |
|  |  | 8 | 测试用例覆盖全面描述详细，测评方法（根据国家标准/行业标准）描述详细； | 4＜m≤8 |
|  |  |  | 测试用例基本完整，测评方法一般； | 0≤m≤4 |
|  |  | 3 | 自备的测试工具齐全、先进、专业水平较高（需提供工具专业性等相关证明文件）。 | 0≤m≤3 |
|  |  | 2 | 测试记录文档覆盖齐全，设计合理、规范得2。 | 0≤m≤2 |
| 2 | 实施方案对“用户需求说明书”项目组织实施质量保障的满足程度 | 6 | 项目实施团队人员结构科学、专业性强，比选申请人的人力资源充足； | 4＜m≤6 |
|  |  |  | 项目实施团队人员结构科学合理，专业性较好； | 2＜m≤4 |
|  |  |  | 项目实施团队人员结构基本满足用户需求。 | 0≤m≤2 |
|  |  | 9 | 项目进度安排科学、任务分配妥当、有具体的进度控制和质量保障措施； | 6＜m≤9 |
|  |  |  | 项目进度安排合理科学，任务分配合理，有较好的进度保控制障措施； | 3＜m≤6 |
|  |  |  | 项目进度安排和任务分配一般，基本符合用户需求的要求。 | 0≤m≤3 |
|  |  | 3 | 项目风险预防措施（根据可执行性评定）。 | 0≤m≤3 |

## 五、价格部分评分细则（30分）

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分标准与计分规则 | 分值(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价 | 30 | 最低有效报价 | 0≤m≤30 |
|  |  |  | 得分=30 *. |  |
|  |  |  | 实际报价 |  |
|  |  |  | 最低有效报价是指所有通过资格评审的比选申请人报价中的最低报价；实际报价是指比选申请人的比选报价，当实际报价大于上控价时,比选作废。 |  |

## 六、总分

总分 ＝ 资质部分得分+技术部分得分 +价格部分得分

注：各项指标的分数计算四舍五入，取小数点后两位。

# 第五章  合同条款

## 一、合同协议书

合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述信息系统第三方系统测评与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目第三方系统测评

2. 项目地点：广西壮族自治区南宁市

3. 项目服务内容：依据《GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》等相关要求，对南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目提供第三方系统评测服务。

本项目测评范围包括南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目的三个标段的所有信息管理系统及软件产品。各标段测评范围如下：

标段一：《南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目工程项目管理等若干软件开发及配套设备采购》，该标段项目测评范围包括：工程项目管理系统、协同办公管理系统、人力资源管理系统、合同管理系统、紧急信息报送管理系统、物资管理系统、应用支撑系统等多个信息管理系统及软件产品。其中应用支撑系统包括个人应用门户（含门户网站、即时通、云盘等）、统一用户管理系统、GIS支撑系统、工作流管理系统、企业服务总线管理系统、移动应用开发平台、数字证书管理系统、云平台等。

标段二：《南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目地铁保护管理系统采购》，该标段项目测评范围包括：地铁保护管理系统。

标段三：《南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目财务管理、资金管理、全面预算管理等系统》，该标段项目测评范围包括：财务管控系统（包括财务管理、资金管理、全面预算管理等）。

详细内容见“用户需求说明书”。

4. 项目期限：第三方系统测评工作在南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目涉及的三个标段项目进行上线试运行期间内开展并完成。项目具体进度甲方有权根据实际情况与乙方协商进行调整。项目具体工作由甲乙双方根据实际情况协商后共同推进。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 合同协议书（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

2. 中选通知书；

3. 比选文件（含补充文件）和投标文件（含补充文件）；

4. 本合同标准条件和专用条件；

5. 合同附件（廉政合同等）；

6. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、双方承诺

1. 乙方向甲方承诺，按照本合同的规定，承担本合同中议定范围内的信息系统进行第三方系统测评服务；服务质量符合现行国家规范、规程和地方法规、用户需求说明书要求及项目实际需要。

2. 甲方保证按照合同规定向乙方支付相应的金额。

3. 本合同的所有条款的解释权属于甲方。乙方无权因甲方的解释或就该解释获得任何赔偿，而且，乙方放弃主张任何该等赔偿的一切和任何权利。

4. 本合同用中文书写，正本 贰 份，本合同签字方各 壹 份；副本   份，甲方持   份，乙方持   份。

| 甲方：南宁轨道交通集团有限责任公司 法定代表人或授权人： 地址：广西南宁市云景路69号 南宁市轨道交通运营控制中心综合调度指挥大楼 邮政编码：530025 联系人： 联系电话： 传真： 开户银行： 帐号： 日期： 年 月 日 | 乙方： 法定代表人或授权人： 地址： 邮政编码： 联系人： 联系电话： 传真： 开户银行： 帐号： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

## 二、合同条款

合同条款

### 1. 定义及解释

##### 1.1 定义

1.1.1 “合同”或称“合同书”指甲乙双方达成并签署的协议，包括合同协议书、合同条款、合同

附件、合同附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.1.2 “合同价格”指合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的金额。

1.1.3 “合同条款”系指本合同条款。

1.1.4 “甲方”系指南宁轨道交通集团有限责任公司。

1.1.5 “委托人”或“委托方”系指甲方。

1.1.6 “乙方”系指在合同条款中指明的为信息系统提供第三方系统测评服务的公司或其它实体。

1.1.7 “双方”系指甲方和乙方。

1.1.8 “现场”系指甲方指定的地点。

1.1.9 “服务”系指乙方须承担的第三方系统测评相关服务。

1.1.10 “责任”包括一切和任何费用、支出（包含专业和法律费用，其中包括律师费和仲裁或诉讼

所需各项费用）、损害、伤害、损失、索赔、诉讼、要求、程序、诉因或责任（无论是直接的、间接

的还是后果性的）。

1.1.11 “税费”包括任何管辖区域过去、现在或将来的任何性质的税费、扣除或预扣以及与之有关

的任何利息、滞纳金、罚金，而且，为避免产生疑义，其中包括但不限于中国境内所须缴纳的营业

税、印花税、企业所得税、增值税。

1.1.12 “最终验收”系指乙方根据用户需求说明书相关要求，向甲方提交了项目交付成果，且所有标段的测评均验收通过。

1.1.13 “不可抗力”指合同条款第13条赋予的含义。

1.1.14 “天”、“日”系指日历日。

1.1.15 “周”系指7个日历日。

1.1.16 “月”系指日历月。

##### 1.2 解释

1.1.1 本合同条款中的标题和题名不应视为是本合同条款的一部分，在合同的解释或构成中也不应考虑这些标题和题名。本合同引用某个条款时，除非特别说明，应解释为该条款项下所有子条款的内容。

1.1.2 凡指当事人或各方的措辞应包括商行、公司以及具有法人资格的任何组织。仅表明单数形式的词也包括复数含义，视上下文需要而定，反之亦然。

1.1.3 凡合同中规定通讯是“书面的”或“用书面形式”，这是指任何手写的、打印的或印刷的通讯及其它所有用书面记录的现代通讯方法进行的通讯，包括电报、电传和传真等发送。

1.1.4 凡合同规定任何人发出通知、同意或确认时，该通知、同意或确认不得被无故扣押。除非另有规定，该通知、同意或确认应是书面的并应对“通知”一词做出相应解释。

1.1.5 可分割性：如果合同的某一条款被禁止或定为是无效的、不可实施的，那么，如此的禁止，无效性或不可实施性不会影响到合同其他条款的有效性或可实施性。

### 2. 适用性

2.1 本合同条款适用于本合同其它部分未有规定或未被替代的范围。

2.2 本合同的所有条款的解释权属于甲方。

### 3. 标准

3.1 服务须符合合同条款和用户需求说明书中所述的标准：如果没有提及适用标准，则须符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用国际标准或服务来源国适用的官方标准。这些标准必须是国际权威机构发布的最新版本的标准。

3.2 乙方须免费向甲方提供有关标准的文本。如果有关标准和文本不是中文，乙方须免费向甲方提供中文的译本，并对中文译本的真实性、完整性、准确性负责。

3.3 除非合同中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 4. 合同文件、资料及使用

4.1 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、文件、计划、图纸或技术资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

4.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不得允许他人使用合同条款第4.1条所列举的任何文件和资料。

4.3 除了合同本身以外，合同条款第4.1条所列举的任何文件均视为甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后或合同终止时应将上述文件及全部复印件还交给甲方，或按甲方需求予以销毁。

4.4 合同中规定乙方提供给甲方的所有文档资料的最终文件除提供书面文件外，均需提供电子文件。

4.5 甲方项目档案管理的规定（各类项目文件资料档案的移交份数，详见南宁轨道交通集团有限责任公司有关部门立卷的规定文件）。

乙方须按甲方有关整理档案的规范，负责编制整理合同项目所产生的档案，在最终验收前向甲方及相关档案管理部门移交。甲方接收了乙方完整的档案后应签署项目档案移交确认书。未能按时移交档案的，甲方停止支付合同价款。

乙方执行合同涉及的电子版文件、图纸档案及纸质文件、图纸档案等相关资料，未经甲方书面许可，不得转让、提供第三方使用，不得用于本合同以外的其他用途；未经甲方书面同意，乙方不能向第三方提供；否则引起的知识产权纠纷及保密责任，由乙方负责。

4.6 如果合同需要但又未列明的文件，乙方应予及时补齐。

### 5. 甲方的责任、权利和义务

5.1 履行告知义务。甲方如实向乙方提供项目范围内的信息系统、网络环境等测评所需资料。

5.2 协助乙方工作和提供工作便利。项目期间，甲方指派专人配合乙方的测评活动，确保乙方工作顺利进行。

5.3 按时向乙方支付合同费用。

### 6. 乙方的责任、权利和义务

6.1	乙方受甲方全权委托，就合同约定的项目，为甲方提供信息系统第三方系统测评服务并对甲方负责。

6.2	乙方应保证所提供服务成果（或其任何一部分）在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、工业设计权或其他权利。

6.3 乙方应按比选文件规定的时间向甲方提供包括光盘和纸质两种介质形式保存的服务成果的所有资料。

6.4 乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第15条约定处理。如在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应承担甲方由此产生的一切损失。

### 7. 保密条款

7.1 甲乙双方都负有保守对方的单位机密或商业秘密的义务，保密范围包括但不限于技术情报、财政数据资料及其他公开后对对方造成影响或损失的秘密。

7.2 未经一方同意，另一方不得以任何形式公开合同及其相关附件的内容。

7.3 双方应对参加项目工作人员严格要求，遵守保密协议。

7.4 任何一方违反保密条款，给对方造成损失，应按对方的实际损失承担赔偿责任。

7.5 本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

### 8. 价格

8.1本合同价格为固定总价，不得以任何理由予以合同价格上浮、上调、上涨，但如属经双方协商同意并变更的情况除外。

8.2 合同价格完全包括本合同中要求的全部服务。

8.3 合同总价：人民币          万元；本合同不含稅价款     元，增值税款      元，价稅合计      元。

8.4 价格的充分性

应当认为乙方已彻底查清，并在本合同价格中充分考虑到了以下各项：

8.4.1影响合同价格的全部条件和情况。

8.4.2 完成合同中所述项目的可能性。

8.4.3 现场的综合情况。

8.4.4 现场总的劳务情况。

8.4.5 甲方不接受乙方以组价不当（包括对工作内容理解的偏差、工作量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费决策等）为由而主张的任何损失或索赔。

8.5履约保证金及服务保证金

8.5.1.乙方交纳（大写）人民币 贰万元（¥ 20,000元）作为本合同的履约保证金。

8.5.2.履约保证金作为违约金的一部分用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失，因此对甲方造成的损失超出履约保证金部分，由乙方按实际损失承担赔偿责任。

8.5.3.履约保证金自乙方按合同约定完成服务并通过最终验收且合同结算经甲方审批后乙方持履约验收证明到甲方财务管理部办理退付手续，甲方将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。

### 9. 付款

9.1 乙方在完成相应合同义务后以书面形式向甲方申请付款，同时随附注明交付服务、已完服务内

容的增值税发票和合同条款规定的单据。

9.2 甲方应在乙方提交第9.1条规定的付款申请，收到增值税发票后三十（30）天内开始办理支付

手续。

9.3 支付的货币应以人民币支付。

9.4 支付确认、审批文件格式按照甲方相关支付管理要求执行。为保证本合同款项专款专用，甲方

有权进行监管。

9.5 合同价款采用分段支付的办法。

9.5.1标段一系统测评款项的支付：乙方满足下列条件且经甲方确认无误后的45个工作日内,甲方按合同总价的86%，即￥      万元向乙方支付该笔款项。

- 乙方已开具与当次支付金额一致的合法、有效的增值税专用发票（含发票联和抵扣联，符合增值税相关规定要求）。

- 合同生效且乙方已按甲方要求提交支付请求。

- 乙方已按用户需求说明书的要求完成标段一的第三方系统测评服务。

9.5.2标段二系统测评款项的支付：乙方满足下列条件且经甲方确认无误后的45个工作日内,甲方按合同总价的5%，即￥      万元向乙方支付该笔款项。

- 乙方已开具与当次支付金额一致的合法、有效的增值税专用发票（含发票联和抵扣联，符合增值税相关规定要求）。

- 合同生效且乙方已按甲方要求提交支付请求。

- 乙方已按用户需求说明书的要求完成标段二的第三方系统测评服务。

9.5.3标段三系统测评款项的支付：乙方满足下列条件且经甲方确认无误后的45个工作日内,甲方按合同总价的9%，即￥       万元向乙方支付该笔款项。

- 乙方已开具与当次支付金额一致的合法、有效的增值税专用发票（含发票联和抵扣联，符合增值税相关规定要求）。

- 合同生效且乙方已按甲方要求提交支付请求。

- 乙方已按用户需求说明书的要求完成标段三的第三方系统测评服务。

### 10. 人员的更换

10.1 在合同履行期间，未经业主书面同意，乙方擅自更换以下人员的课以以下违约金：项目经理5万元/人次，其它项目组成员2.5万元/人次。

10.2 在合同履行期间，乙方申请更换项目组成员须经业主书面同意，且更换人员必须在资历（资历是指被更换人员的学历、资格条件、职称、业绩经验）和能力等方面与前任相当或优于，同时视为乙方违约，并课以以下违约金：项目经理0.5万元/人次，其它项目组成员0.25万元/人次。

10.3 业主要求更换乙方项目组成员的，乙方应按业主要求时限整改，时限内整改满足业主要求的不予处罚；超出时限仍不能满足业主要求的视为乙方违约，课以0.25万元/天/人次违约金。

10.4 在合同履行期间，因频繁更换项目组成员的，甲方有权对乙方课以0.1万元/人次违约金。

### 11. 合同变更与修改

11.1 除非甲方与乙方双方签署书面修改书，否则不能对合同条款进行任何变更。如果合同另有约定，

从其约定。

11.2 任何对合同条件的变更或修改均须根据双方协商达成的协议，以规定的标准修改书形式由双方

授权代表签字盖章来完成，并作为本合同不可分割的组成部分，具有与合同本身同样的效力。

11.3 甲方在执行合同期间内的任何时间可以对合同作变更、修改、删除、增加或做其它改变，经乙

方同意后，这些变更应作为合同的组成部分，任何修改将构成合同的组成部分并适用其他条款，乙

方应履行这些变更并受同样条件约束。

11.4 除非甲方书面提出，乙方不得对本项目进行任何变更。但是，乙方可以及时向甲方提出为改进

项目质量、效率和安全性方面的变更建议。

11.5 如甲方根据本条款要做出合同变更，甲方应将此类变更的性质和方式通知乙方。乙方向甲方提

供“变更建议书”，内容包括：

11.5.1 将要实施的工作的说明（如有时）以及工作的实施进度计划；

11.5.2 对进度计划或对本合同项下的乙方义务进行任何必要的修改建议；

11.5.3 乙方对合同价格调整的建议。

收到乙方的上述递呈，并在与乙方适当协商后，甲方应尽快决定是否进行变更。

11.6 如果乙方认为，甲方的任何指示、指令、决定、任何其它行为或疏漏，或与合同要求不符的行

为，将会或已经对其履行合同造成负面影响，对乙方履约费用或进度计划的执行有影响，则乙方应

立即以书面形式按规定的格式向甲方发出“变更建议书”。

11.7 如果乙方认为，任何变更方案可能阻碍或不利于履行合同义务，则乙方应立即以书面形式按规

定的格式向甲方发出“变更建议书”。

11.8 乙方发出的“变更建议书”须得到甲方的书面确认后才能实施变更，否则，乙方不能实行任何

“变更建议书”中提出的变更。在等待甲方答复期间，乙方不得因此延误任何工作。

11.9 合同变更时，通常以下情况不涉及价格调整：

11.9.1 乙方编制变更建议书；

11.9.2 由于乙方的疏忽需要变更（包括但不限于由于疏忽造成的服务范围的缺项、漏项、数量不足

以及服务质量缺陷等），由乙方自费解决。

11.10 合同变更应按甲方的相关规定执行。

### 12. 转让和分包

12.1 乙方不得将其合同权利、责任和义务部分转让或全部转让或转移给第三方。

12.2 乙方不得将本项目的全部或部分工作分包给第三方。

### 13. 不可抗力

13.1本条所述的“不可抗力”系指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，但不包括违约

或疏忽。不可抗力包括但不限于：战争、暴乱、水灾、地震、防疫限制、禁运等情况。

13.2 若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，但合同价格不

得调整。

13.3 如发生不可抗力，乙方应在十四（14）天内通知甲方并应提供有关当局（官方机构）的证明文

件。除非甲方另有书面指示，乙方应继续依可行方式及其他不受不可抗力制约的替代形式履行合同

义务。

13.4 任何因不可抗力所导致延误履行合同或不能履行合同，受阻方将不会因此而构成违约。

13.5 在发生任何不可抗力的情况时，只要合理可行，甲乙双方应尽力继续履行其合同中的义务。并

应通知对方准备采取的措施，包括不可抗力不能阻止的任何合理的替代履约方法。不可抗力结束后，

乙方应及时履行合同，否则视为违约。

13.6 如果不可抗力已发生并持续一百八十（180）天，则尽管由于此原因可能已允许乙方延长工期，

双方中任何一方均有权在通知对方三十（30）天后终止合同。

13.7 如果不可抗力的情况发生并因此根据合同法双方均被解除进一步履行合同，乙方的履约担保不

被没收。

### 14. 乙方履约展期

14.1 乙方应按合同条款中规定的或甲方通知的时间完成本合同约定的信息系统第三方系统测评服务。

14.2 乙方在下列情况下可要求延期：

14.2.1 合同条款第13条所述之不可抗力；

14.2.2 甲方签发的延期执行合同的指令；

乙方应努力避免或克服造成延迟的原因，双方应对克服延迟的补救措施达成共识。

### 15. 索赔与赔偿

15.1 除按合同条款第13条所述之不可抗力，乙方不能在合同规定的服务期内提供服务，甲方在不

违背其他补救措施的前提下，按实际造成的经济损失从应向乙方支付的合同款项中扣除，作为损失

补偿，直至合同条款中规定的最高比例。当扣款达到最高比例时，甲方可以考虑按拖期终止条款终

止合同。

15.2服务质量索赔

15.2.1 如在在合同规定的服务期内，发现乙方工作人员的资质、经验、能力或者服务态度、工作质

量不能达到用户需求说明书的要求，则甲方应事先以传真再以信函方式向乙方提出索赔。

15.2.2 乙方应在收到甲方的索赔文件后三（3）天内作出答复以确认是否接受甲方的索赔要求。如

乙方在收到索赔文件三（3）天内不作答复，则应视为该索赔要求已被乙方接受。

15.3 服务违约的赔偿

15.3.1 乙方应保证合同项下所提供的服务，按合同规定方式或甲方确认的良好方式进行，并保证不

存在因乙方人员的过失、错误或疏忽而产生服务问题。

15.3.2 因乙方人员的失位、工作疏忽、失误或文件提交延误等原因造成的项目进度延误，以及甲方

及乙方的误工等直接损失都由乙方负责，具体损失经甲方计算后先以传真再以信函方式向乙方提出

索赔，乙方按本合同条款规定接受索赔或视为接受索赔后，由乙方支付给各损失方。

15.3.3 因乙方原因提供资料错误而导致的项目损失的直接费用应依据合同或实际情况经甲方计算

出合理的费用，和乙方确认后由乙方负责赔偿。

15.4 质量保证期赔偿

在质量保证期内提出的索赔应根据合同条款的规定进行处理。

15.5 违约金与赔偿金额计算

本合同项下涉及的所有违约金和赔偿金额均依据合同的规定计算。如合同未有明确规定的，则

根据国家或地方有关规定、惯例、行业规定等合理地估算。

15.6 违约金与赔偿金的支付

对于合同中所列的违约金和赔偿金，甲方有权从任何一笔应支付给乙方的款项中扣除，或要求

乙方以电汇方式向甲方支付偿还。在后一种情况下乙方应在一（1）个月内凭甲方索赔文件以电汇方

式向甲方支付所有违约金和赔偿金。

15.7 乙方据合同规定，须对本项目信息系统第三方系统测评服务负完全责任。除合同中所述的损害赔偿或其他补偿外，合同双方不负责其它的任何后果性的财务或利润损失。在任何情况下，乙方在合同项下的最大赔偿责任应不超过合同价格的百分之一百（100%）。但是，本合同规定的责任限制不适用于因合同一方故意行为导致的损害、损失及人身伤亡，也不适用于由于重大过失、欺诈行为、故意的错误行为、第三者责任，以及甲方收到的赔偿金。

15.8 所有违约金和赔偿金的支付不减轻乙方合同项下的任何责任和义务。如果甲方所遭受的损失超

过违约金，乙方应对超出违约金部分的损失给予赔偿。

15.9 乙方对违约金或赔偿的所有异议应按合同条款规定的时间向甲方提出，甲方收到后十四（14）

天内组织有关各方协商解决。如协商未果，则按照合同条款第19条执行。但异议的协商不能影响合

同项下的其它工作的继续进行。

### 16. 拖期终止

16.1 因乙方合同执行不力，或者违约的情况下，经甲方有权终止与乙方的合同关系，并保留追究其

经济责任和其它相应责任的权力。当发生以下情况时，甲方在不违背其他补救措施的前提下，以书

面形式通知部分或全部终止合同：

16.1.1 如果乙方不能在合同规定、或甲方明确的服务期内或甲方按合同条款同意的延期期限内完成

各标段测评工作等关键合同责任；

16.1.2 如果乙方不能履行合同项下其他义务，导致关键合同责任不能实现的；

16.1.3 如果乙方在上述情况下不能在接到甲方通知后十（10）天之内（或甲方同意的更长的时间内）

补救过失。

16.2 甲方根据本合同条款部分或全部终止合同，甲方可就未完成部分按认为适合的方式进行采购，

由此造成的类似产品的超价由乙方负责。乙方应继续履行合同未终止部分的责任义务。

### 17. 破产终止

如乙方破产，甲方在不违背其他补救措施的前提下，可以在任意时间，以书面形式通知终止合

同，且不必补偿供货人损失。

### 18. 便利终止

18.1 甲方可在任何时间以书面形式通知部分或全部终止合同。通知应说明终止系为甲方的便利，并

说明终止的范围和终止生效的日期。

18.2 收到终止通知三十（30）天内完成的服务，甲方应按原合同条款及价格采购。未完成部分，甲

方可选择：

18.2.1 任意比例按原合同条款及价格交付；

18.2.2 取消合同并按合理价格利润支付已交付部分服务价格。

### 19. 争端的解决

19.1 因本合同引起的或与本合同有关的合同争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，可向甲方所

在地的人民法院提起诉讼。

19.2 除非各方另有约定，诉讼语言应为汉语。

19.3 法院判决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

19.4 诉讼费应由败诉方负担。

19.5 协商、调解和诉讼期间，合同应继续执行，合同双方不得以争议为由拒绝执行。

### 20. 语言

20.1 本合同语言为中文。

20.2 合同文本可以同时附有英文版本作为参考文本，两种文本若有矛盾之处或合同双方发生争议

时，以中文文本为准。

20.3 乙方应负责将非中文文件翻译成中文并负责准确性。

### 21. 适用法律

本合同适用中华人民共和国现行法律。

### 22. 通知

22.1 除非在合同中另有规定，合同项下发出的所有通知都要按书面形式，以信函、特快专递、传真

方式发送到合同指定的地址。任何一方对地址的变更应提前10天书面通知另一方。有关重大问题的

传真应以挂号或快递方式邮寄确认。

22.2 通知的内容包括合同项下的批复、意见、指令、说明和证据。

22.3 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

### 23. 税

23.1 由中国政府根据现行税法向甲方征收的与合同执行有关的所有税款，应由甲方承担。

23.2 由中国政府根据现行税法向乙方征收的与合同执行有关的所有税款，应由乙方承担，并已包含

在合同总价中。

23.3 由中国政府根据现行个人所得税法向乙方征收的与合同执行有关的所有个人所得税款，应由乙

方承担，并已包含在合同总价中。

23.4 乙方必须保证所开具的发票符合中华人民共和国税法等相关法律法规，且由此产生的一切后

果，由乙方自行承担。

### 24. 合同终止与暂停

24.1 合同终止

合同终止包括以下几种情形：

24.1.1 当甲乙双方完成了合同中规定的所有责任和义务，合同终止；

24.1.2 乙方违约时的终止和甲方违约时的终止；

24.1.3 因甲方的便利而终止合同。

24.2 违约通知

如果乙方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致影响项目进行时，甲方书面通

知乙方，要求补救上述失误或疏忽。

24.3 乙方违约时的终止

24.3.1 如果乙方有以下情形之一：

24.3.1.1 在收到合同条款的违约通知后二十八(28)天内未能遵守并达到通知的要求。

24.3.1.2 转让合同或将项目的全部或部分分包出去。

24.3.1.3 破产或无力偿还债务，收到法院对他发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债

权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业

或停业清理。

24.3.1.4 乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败行为和欺诈行为。

为此目的，定义下述条件：

（1）“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合

同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实的行为。

24.3.1.5 由于乙方违约而导致乙方支付违约金达到合同条款规定的限额。

则甲方可在向乙方发出终止通知十四(14)天后选择终止部分或全部合同。但是，乙方应继续执

行合同中未终止的部分。

在此种终止后，甲方可自己或委托由任何其他承包商完成项目，乙方必须向甲方补偿因此造成

项目损失的全部直接及间接费用。

24.3.2 按本合同条款终止合同之后，甲方应将乙方在终止合同日期前应得的所有金额向乙方支付。

但在本项目完成之前，甲方没有义务向乙方支付任何进一步的款项。本项目完成后，在根

据本合同条款中考虑应支付给乙方的任何金额中，甲方有权从乙方应得款项中扣除为完成项目所招

致的额外费用(如果有的话)。如果没有此类额外费用，甲方应向乙方支付应付给乙方的任何结存金

额。

如果乙方违约时甲方按终止合同条款终止合同，甲方可以不给乙方任何补偿，且该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

24.4 甲方违约时的终止

24.4.1 如果甲方破产或无力偿还债务，收到法院对甲方发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命

令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监

督下营业或停业清理。

乙方在向甲方发出通知十四(14)天后可终止合同。

任何此类终止均不应损害本合同项下甲方的任何其它权利。

甲方应将在终止合同日期就乙方应得的所有金额向乙方支付。

24.5 因甲方的便利而终止合同

24.5.1 甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明

确该终止合同是出于甲方的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。

24.5.2 对乙方在收到终止通知后三十（30）天内已完成的服务，甲方应按原合同价格和条款予以接

受，对于剩下的服务，甲方可选择：

24.5.2.1 按照原来的合同价格和条款来完成和交货；

24.5.2.2 取消该剩下的服务，并按双方商定的金额向乙方支付部分完成的服务。

24.6 合同暂停

24.6.1 甲方可随时指令乙方：

24.6.1.1 暂停提供合同交付及服务。

24.6.2 如果暂停持续九十(90)天以上，且此暂停不是由于乙方违约或不可抗力或第三方原因引起，

则乙方可通知甲方，要求在九十(90)天内同意继续实施服务。

如果在上述时间内没有得到许可，乙方可将此暂停视为对暂停影响到的部分工作的免除，或如果甲方持续停工影响到整个项目，乙方可终止合同。

24.6.3 在收到继续工作的许可或命令后，乙方应在及时通知甲方后，检查受到暂停影响的合同服务。

乙方由于甲方原因引起的此暂停所合理支出的费用(即如果没有此暂停就不会发生的费用)应加到合

同价格中。

如果甲方根据本款接受了暂停产生的风险和责任，那么在乙方收到复工的许可或命令七(7)天

后，该风险和责任应重新归属乙方。

24.6.4 乙方必须配合甲方在本合同条款所述指令发出后的后续处理工作。

### 25. 合同生效和签约地

25.1 本合同生效的时间以双方签署的协议书上的最后日期为准。

25.2 本合同签约地为中华人民共和国广西壮族自治区南宁市。

25.3 本合同将在各方授权代表签字，甲方收到乙方的履约担保后，方可生效。

25.4 所有合同附件为合同不可分割的一部分。所有附件、修改、补充、改动条款和执行合同的条件

均应以书面形式列明，双方经过协商达成一致意见，并由双方授权代表签字，是合同执行中不可分

割的一部分，与合同具有同等效力。

### 26. 其它

26.1 资料之获取

甲方或甲方授权代表在合同执行期间及最终验收证书签署之日起十五（15）年内，应能通过乙方得到合同项下提供给甲方的乙方及其附属服务供应商人员、财务及所有记录的资料，包括且不限于计算机文件和用以核实或复审数量、质量、工作计划及进度、可偿还费用、乙方要求支付的费用、合同变更的估价以及因其他合理要求需查询的资料。乙方及其附属服务供应商应在最终验收证书签署之日起十五（15）年内保存上述资料，甲方或甲方授权代表有权复制任何这些记录。

26.2 资料之确认

26.2.1 乙方交给甲方的文件要在发送单上列出目录。无论甲方对乙方文件是否提出意见，除非合同

附件另有规定，都应在自文件接收之日起28天内将其中一份文件返回给乙方。超过期限将被乙方视

为甲方已经确认。

26.2.2 甲方对文件的确认不减轻和免除乙方的合同责任。

26.3 资料之错误

26.3.1 乙方应对相关的任何资料文件，以及乙方提供的合同项下的文件、资料或指导中出现的任何

矛盾、错误和遗漏负完全责任，无论资料是否已被甲方认可。

26.3.2乙方应自费对此类矛盾、错误和遗漏进行必要的更改和补救工作，并应对相应的文件、资料

进行修改。乙方于本条款下履行的义务并不免除其本合同项下应负的任何责任。

26.3.3 甲方只应对其以书面方式提供的文档和资料负责。若甲方提供给乙方的资料存在缺陷、遗漏、

矛盾或措辞含糊或词意不明或资料的正确性有疑问，则乙方应及时提请甲方注意。

26.3.4 若出现书面资料（文件）与电子文件有矛盾时，以书面资料（文件）为准。

26.4 资料之保存

甲方及乙方必须将比选过程及合同履约过程中所涉及的书面资料（包括文件、图纸、手册等）完整保存，以便合同执行时随时查阅。

26.5 本合同书未有规定，但乙方在投标文件或其澄清修改文件中已做出实质性响应的内容和承诺，

均作为合同组成部分。

26.6 甲方授权的代表

甲方应把就本合同代表甲方的人员名单、授权范围和限制书面通知乙方。除按前述规定通知乙方的人员外，任何其他人员均无权代表甲方行事，上述甲方授权代表仅在甲方通知的授权范围内代表甲方行事。

26.7 乙方人员

乙方人员都应是他们各自行业或职业内具有相应资质、技能和经验的人员。甲方可以要求乙方撤换受雇于现场的、有下列行为的任何人员：

26.7.1 经常行为不当，或工作漫不经心；

26.7.2 无能力履行合同义务或玩忽职守；

26.7.3 不遵守合同的任何规定；

26.7.4 有腐败行为，例如向甲方人员提供礼品、回扣等；或有损安全、健康，或有损环境保护的行

为，且屡教不改。

26.8 合同附件的规定全部都是合同条款中相关内容的补充和再描述。

26.9 合同执行的文档管理

合同执行中甲乙双方来往的正式文档，如：合同修改书、变更建议书、验收证书、支付申请等，按甲方相关的管理办法执行。

26.10 乙方确认并认知：

26.10.1 其系在适当研究其所承担的风险及义务后订立合同的，为接受该等风险和义务，其已对合

同价格、合同价格的任何细目所述的任何费率或金额作了充分的考虑；

26.10.2 其同意该等风险和义务，并未受到甲方方面的任何胁迫或压力；

26.10.3 其接受该等风险和义务，是甲方愿意和能够按合同约定的价格订立合同的先决条件；

26.10.4 考虑到本交易的所有情形，合同的条款是公平合理的，乙方之后不得以任何理由寻求对合

同或其任一条款的法律效力提出异议，并放弃这样做的任何权。

26.11 本合同条款未尽事宜见用户需求说明书。

## 三、附件

### 附件一 中选通知书

### 附件二 用户需求说明书

### 附件三  合同总价构成清单

### 附件四  项目人员列表

### 附件五 廉政合同（格式）

廉政合同

根据国家法律、法规以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，南宁轨道交通集团有限责任公司（以下称甲方）与服务单位                      （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及广西壮族自治区、南宁市的有关规定。

(二)严格执行合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(二)甲方及其工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境，旅游等提供方便等。

第三条 乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重礼品；不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的任何费用。

(二)乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动；不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员提供住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境，旅游等方便等。

(四)乙方及其工作人员不得索要或接受设备提供方或施工方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在设备提供方或施工方报销任何应由乙方或个人支付的费用等。

(五)乙方及其工作人员不得参加设备提供方或施工方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受设备提供方或施工方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(六)乙方及其工作人员不得要求或者接受设备提供方或施工方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境，旅游等提供方便等。

第四条 违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪，政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以单方终止与乙方的合同，并给予乙方三年内不得对甲方组织建设的工程项目进行服务投标的处罚。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目终验通过日止。

第七条 本合同作为南宁轨道交通信息管理系统工程一期项目第三方系统测评合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位各一份。

甲方单位：盖章                            乙方单位：盖章

法定代表人                                法定代表人

或                                         或

授权代理人：签字                          授权代理人：签字

电话：                                    电话：

年   月    日                              年   月   日